**MOTIVO DE LA REUNIÓN:** Detalle de scrum por el grupo BOOGLO sprint 1.

**FECHA:** 05-02-18 **HORA Inicio:** 17:00 **HORA Final:** 21:00.

**LUGAR:** Centro de comercio y turismo, Sena regional Quindío (ambiente 19).

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | CARGO |
| María Fernanda Banguera Pinzón | ScrumMaster (Analista).  Diseñador y programador. |
| Karem Lizeth Bonilla Martínez | Prown Owner.  Diseñador y programador. |
| Juan Diego Villa Zuluaga | Team  Diseñador y programador. |

**ORDEN DEL DÍA:**

Nos reunimos en el ambiente como al igual que nos pudimos comunicar por medio de una red social (WhatsApp) y llegamos a la conclusión de llevar acabo cada tarea asignada. Se tuvo en cuenta las fechas límite de cada actividad a realizar y nuestra reunión Scrum por separado que la constancia de que nos reuniremos los días lunes.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Se debe tener en cuenta estos cambios:

* Corrección de documentación.

¿Qué estamos haciendo en este momento?

En el grupo de trabajo se está realizando diferentes actividades las cuales contribuyen a avanzar con el proyecto formativo, cada actividad a realizar esta asignada basada en un cronograma de actividades, se evidenciara en el siguiente cuadro cada tarea correspondiente al rol:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| Actualización de documento Informe General del Sistema. | María Fernanda Banguera Pinzón | 05-02-18 | En proceso |  |
| Actas de reunión. | Grupo Booglo | 16-02-18 | En proceso | Falta un acta de más. |
| Actualización de  documento Informe General  Del Sistema. | Juan Diego Villa Zuluaga |  | En proceso |  |
| Modelado de BD. | Karem Lizeth Bonilla Martínez |  | En proceso |  |