**MOTIVO DE LA REUNIÓN:** Detalle de Scrum por el grupo BOOGLO sprint 2.

**FECHA:** 15-02-18 **HORA Inicio:** 11:10 **HORA Final:** 11:26.

**LUGAR:** Centro de comercio y turismo, Sena regional Quindío (ambiente 19).

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | CARGO |
| María Fernanda Banguera Pinzón | ScrumMaster (Analista). Diseñador y programador. |
| Karem Lizeth Bonilla Martínez | Prown Owner.  Diseñador y programador. |
| Juan Diego Villa Zuluaga | Team  Diseñador y programador. |

**ORDEN DEL DÍA:**

Nos reunimos en el ambiente e hicimos seguimiento de interfaces, llevando su casi total de finalización. Nuestra reunión Scrum por separado deja constancia de que nos reuniremos los días lunes.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Se debe tener en cuenta estos cambios:

* Cambio de cronograma
* Correcciones de interfaz
* Cambiar el prototipo a el formato original.

¿Qué estamos haciendo en este momento?

En el grupo de trabajo se está realizando diferentes actividades las cuales contribuyen a avanzar con el proyecto formativo, cada actividad a realizar esta asignada basada en un cronograma de actividades, se evidenciara en el siguiente cuadro cada tarea correspondiente al rol:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| Interfaz de inventario y ambiente. | María Fernanda Banguera Pinzón |  | En proceso |  |
| Cambiar formato de prototipo. | María Fernanda Banguera Pinzón |  | En proceso |  |
| Interfaz de novedades. | María Fernanda Banguera Pinzón |  | En proceso |  |
| Empezar con pruebas. | María Fernanda Banguera Pinzón |  | En proceso |  |
| Actas de reunión. | Grupo Booglo | 15/02/18 | En proceso |  |
| Interfaz logín y lógica. | Juan Diego Villa Zuluaga |  | En proceso |  |
| Lógica de registro. | Juan Diego Villa Zuluaga |  | En proceso |  |
| Unir lógica con interfaz de registro. | Juan Diego Villa Zuluaga |  | En proceso |  |
| Interfaz cronograma Día. | Karem Lizeth Bonilla Martínez |  | En proceso |  |
| Lógica Reserva en cronograma. | Karem Lizeth Bonilla Martínez |  | En proceso |  |
| JSF Cronograma Día. | Karem Lizeth Bonilla Martínez |  | En proceso |  |