**MOTIVO DE LA REUNIÓN:** Detalle de Scrum por el grupo BOOGLO sprint 2.

**FECHA:** 19-02-18 **HORA Inicio:** 11:30 **HORA Final:** 12:00.

**LUGAR:** Centro de comercio y turismo, Sena regional Quindío (ambiente 19).

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | CARGO |
| María Fernanda Banguera Pinzón | ScrumMaster (Analista). Diseñador y programador. |
| Karem Lizeth Bonilla Martínez | Prown Owner.  Diseñador y programador. |
| Juan Diego Villa Zuluaga | Team  Diseñador y programador. |

**ORDEN DEL DÍA:**

Nos reunimos en el ambiente. Se tuvo en cuenta las fechas límite de cada actividad a realizar y nuestra reunión Scrum por separado que la constancia de que nos reuniremos los días lunes.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Se debe tener en cuenta estos cambios:

* Cambio de cronograma
* Actualizar documentos con fechas de versión y revisión
* Actualizar sección de usuarios y roles
* Actualizar observaciones de la plantilla planteamiento de problemas
* Validar historias de HU
* Actualizar prototipo
* Modelo de BD
* Verificar refresh de la pagina
* Continuar registro reservas.

Estas observaciones ya se hicieron con actualización de documentación y el seguimiento de los módulos del sistema.

¿Qué estamos haciendo en este momento?

En el grupo de trabajo se está realizando diferentes actividades las cuales contribuyen a avanzar con el proyecto formativo, cada actividad a realizar esta asignada basada en un cronograma de actividades, se evidenciara en el siguiente cuadro cada tarea correspondiente al rol:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| Pruebas | María Fernanda Banguera Pinzón |  | En proceso | No se tiene entrega por causa de que las pruebas se manejan mediante todo el proceso. |
| Módulo Gestión Novedades (Interfaz). | María Fernanda Banguera Pinzón | 16/02/18 | Terminado |  |
| Documentación y actualización. | María Fernanda Banguera Pinzón | 05/03/18 | Terminado |  |
| Módulo Gestión de ambientes  (Interfaz JSF). | María Fernanda Banguera | 02/03/18 | Terminado |  |
| Módulo Gestión de Ambientes | María Fernanda Banguera Pinzón |  | En proceso | No se puede por problemas técnicos. |
| Actas de reunión. | Grupo Booglo | 23-02-18 | En proceso | Faltan dos actas más. |
| Login | Juan Diego Villa Zuluaga | 08/02/18 | Terminado |  |
| Verificar refresh de la pagina | Juan Diego Villa Zuluaga | 22/02/18 | Terminado |  |
| Módulo Gestión de Usuarios. | Juan Diego Villa Zuluaga | 16/02/18 | Terminado |  |
| Modulo Gestión de Inventario. | Juan Diego Villa Zuluaga | 02/03/18 | En proceso |  |
| Modulo Gestionar Reservas. | Karem Lizeth Bonilla Martínez | 16/02/18 | En proceso |  |
| Modulo Gestionar Reservas. | Karem Lizeth Bonilla Martínez | 27/02/18 | En proceso | Después de terminado registro de reservas. |
| Módulo Gestión Novedades. | Karem Lizeth Bonilla Martínez | 06/03/18 | En proceso | Empieza el 22 de febrero 2018. |