**MOTIVO DE LA REUNIÓN:** Detalle de Scrum por el grupo BOOGLO sprint 3.

**FECHA:** 09-03-18 **HORA Inicio:** 11:10 **HORA Final:** 11:30.

**LUGAR:** Centro de comercio y turismo, Sena regional Quindío (ambiente 19).

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | CARGO |
| María Fernanda Banguera Pinzón | ScrumMaster (Analista). Diseñador y programador. |
| Karem Lizeth Bonilla Martínez | Prown Owner.  Diseñador y programador. |
| Juan Diego Villa Zuluaga | Team  Diseñador y programador. |

**ORDEN DEL DÍA:**

Nos reunimos en el ambiente 19, se tuvo en cuenta las fechas límite de cada actividad a realizar, las actividades externas (Ingles), y nuestra reunión Scrum por separado queda la constancia de que nos reuniremos los días lunes al igual se mantiene una constante comunicación de las actividades a realizar, adicionalmente se agrega fotografías del cuadro SCRUM.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Se debe tener en cuenta estos cambios:

* Se pedirá tiempo para gestión de reservas
* Se agrega el manejo del tablero Scrum
* Corrección de HU en informe general
* Se termina el módulo de gestión de ambientes con lógica.

¿Qué estamos haciendo en este momento?

En el grupo de trabajo se está realizando diferentes actividades las cuales contribuyen a avanzar con el proyecto formativo, cada actividad a realizar esta asignada basada en un cronograma de actividades, se evidenciara en el siguiente cuadro cada tarea correspondiente al rol:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| Pruebas | Todo el grupo |  | En proceso | Se está haciendo por el momento pruebas a medida que cada programador hace su módulo después se pasará a documentar y hacer nuevas pruebas. |
| Módulo Gestión Novedades. | Juan Diego Villa y  Karem Lizeth Bonilla | 16/02/18 | Terminado | Se ha encontrado inconvenientes para realizar por completo el módulo |
| Módulo Gestión de Ambientes | María Fernanda Banguera Pinzón | 09/03/18 | Terminado |  |
| Actas de reunión. | Grupo Booglo | 16-03-18 | En proceso | Faltan dos más.  Acta 3: 12/03/18.  Acta 4: 16/03/18. |
| Tomas de fotografías | Todo el grupo | 16/03/18 | Por comenzar |  |
| Módulo gestión de reserva | Karem Lizeth Bonilla | 27/02/18 | Terminado | Terminado: 09/03/18 |

Tablero SCRUM:

