MOTIVO DE LA REUNIÓN: Detalle de Scrum por el grupo BOOGLO sprint 3.

FECHA: 09-03-18  HORA Inicio: 11:10  HORA Final: 11:30.

LUGAR: Centro de comercio y turismo, Sena regional Quindío (ambiente 19).

# PARTICIPANTES:

| NOMBRE | CARGO |
| --- | --- |
| María Fernanda Banguera Pinzón | ScrumMaster (Analista). Diseñador y programador. |
| Karem Lizeth Bonilla Martínez | Prown Owner. Diseñador y programador. |
| Juan Diego Villa Zuluaga | Team Diseñador y programador. |

# ORDEN DEL DÍA:

# Nos  reunimos en el ambiente 19, se tuvo en cuenta las fechas límite de cada actividad a realizar, las actividades externas (Ingles), y nuestra reunión Scrum por separado queda la constancia de que nos reuniremos los días lunes al igual se mantiene una constante comunicación de las actividades a realizar, adicionalmente se agrega fotografías del cuadro SCRUM.

# DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

# Se debe tener en cuenta estos cambios:

- Se pedirá tiempo para gestión de reservas

- Se agrega el manejo del tablero Scrum

- Corrección de HU en informe general

- Se termina el módulo de gestión de ambientes con lógica.

¿Qué estamos haciendo  en este momento?

En el grupo de trabajo se está realizando diferentes actividades las cuales contribuyen a avanzar con el proyecto formativo, cada actividad a realizar esta asignada basada en un cronograma de actividades, se evidenciara en el siguiente cuadro cada tarea correspondiente al rol:

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | ESTADO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pruebas | Todo el grupo |  | En proceso | Se está haciendo por el momento pruebas a medida que cada programador hace su módulo después se pasará a documentar y hacer nuevas pruebas. |
| Módulo Gestión Novedades. | Juan Diego Villa y Karem Lizeth Bonilla | 16/02/18 | Terminado | Se ha encontrado inconvenientes para realizar por completo el módulo |
| Módulo Gestión de Ambientes | María Fernanda Banguera Pinzón | 09/03/18 | Terminado |  |
| Actas de reunión. | Grupo Booglo | 16-03-18 | En proceso | Faltan dos más. Acta 3: 12/03/18. Acta 4: 16/03/18. |
| Tomas de fotografías | Todo el grupo | 16/03/18 | Por comenzar |  |
| # Módulo gestión de reserva | Karem Lizeth Bonilla | 27/02/18 | Terminado | Terminado: 09/03/18 |

Tablero SCRUM: